ShellTI

Technology Consultancy

PROPUESTA DE SERVICIOS

Adecuación a la Ley 21.719

Protección de Datos Personales en Chile

| Preparado por | ShellTI Technology Consultancy |
| --- | --- |

| Dirigido a | [Nombre del Cliente] |
| --- | --- |

| Fecha | [DD/MM/AAAA] |
| --- | --- |

| Vigencia | 30 días desde la fecha de emisión |
| --- | --- |

| Referencia | PROP-2026-[NNN] |
| --- | --- |

01 · CONTEXTO REGULATORIO

La Ley 21.719 ya no es una opción

Publicada en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 2024, la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales entra en plena vigencia el 1 de diciembre de 2026. Reforma íntegramente la Ley 19.628 de 1999 y crea la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP) como organismo autónomo con facultades reales de fiscalización y sanción.

La ley aplica a toda organización que trate datos personales de personas en Chile, sin importar su tamaño, rubro ni si tiene domicilio en el país. Su incumplimiento activa cuatro dimensiones de riesgo simultáneamente:

| ⚠ Reputacional - Pérdida de confianza de clientes - Cobertura mediática negativa - Uso como argumento por competidores | ⚖ Legal - Multas hasta 20.000 UTM - 4% ingresos en reincidencia - Sanción publicada 5 años | ⚙ Operacional - Suspensión tratamiento 30 días - Detención sistemas críticos - Auditorías forzadas | 💰 Financiero - Compensaciones a afectados - Costo de remediación - Pérdida de contratos B2B |
| --- | --- | --- | --- |

La Agencia ya está operativa con funcionamiento adelantado. Desde diciembre de 2026, las organizaciones deben poder demostrar cumplimiento con evidencia concreta: logs, contratos, registros, capacitaciones. No basta con tener una política publicada.

02 · EL PROBLEMA QUE RESOLVEMOS

La brecha entre donde están y donde deben estar

La mayoría de las organizaciones chilenas presenta una brecha significativa entre su estado actual de manejo de datos y los requisitos de la Ley 21.719. Esta brecha se manifiesta en cinco áreas críticas:

| Área | Estado típico hoy | Requisito Ley 21.719 |
| --- | --- | --- |
| Inventario de datos | ⚠ Desconocido o parcial | ✓ RAT documentado y actualizado |
| Consentimientos | ⚠ Implícitos o genéricos | ✓ Explícitos, granulares y trazables |
| Contratos proveedores | ⚠ Sin cláusulas DPA | ✓ DPA firmado con cada encargado |
| Canal ARCOP | ⚠ Inexistente o informal | ✓ Operativo 24/7, plazo 30 días hábiles |
| Controles técnicos | ⚠ Básicos o ausentes | ✓ MFA, cifrado AES-256, logs 5 años |
| Protocolo de brechas | ⚠ Sin definir | ✓ Documentado y probado: 72 horas |
| Capacitación | ⚠ Sin registro formal | ✓ Anual, documentada, con evidencia |

Cerrar esta brecha requiere trabajo coordinado entre áreas legales, tecnológicas y operacionales. ShellTI integra los tres perfiles en un equipo único orientado a resultados demostrables.

03 · NUESTRA PROPUESTA

Cuatro servicios. Un camino completo.

ShellTI no vende documentos. Acompañamos a su organización desde el diagnóstico hasta la evidencia operativa que la Agencia puede requerir en cualquier momento. Cada servicio está diseñado para producir un resultado concreto y verificable.

| 1 | Diagnóstico GAP ENTREGABLE: Informe GAP + Roadmap personalizado Evaluación completa del estado de cumplimiento de su organización frente a la Ley 21.719. - Inventario de datos personales por sistema y proceso - Evaluación de brechas vs. requisitos legales y DS 662 - Score de madurez de cumplimiento por área - Identificación de riesgos prioritarios - Informe ejecutivo + plan de implementación priorizado |
| --- | --- |

| 2 | Implementación por fases ENTREGABLE: Evidencias operativas auditables Cierre de brechas en fases de 30 días, sin paralizar la operación del negocio. - Política de tratamiento de datos conforme a la ley - Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) - Contratos DPA con proveedores y encargados - Canal ARCOP operativo con protocolo documentado - Controles técnicos: MFA, cifrado, logs de auditoría - Protocolo de notificación de brechas en 72 horas |
| --- | --- |

| 3 | EPD como servicio ENTREGABLE: EPD activo + informes mensuales Actuamos como su Encargado de Protección de Datos (EPD/DPO) ante la Agencia y sus titulares. - Designación formal como EPD de la organización - Supervisión continua del cumplimiento normativo - Atención de requerimientos de la APDP - Gestión de solicitudes ARCOP complejas - Informes periódicos a la alta dirección - Actualización ante cambios regulatorios |
| --- | --- |

| 4 | Capacitación certificada ENTREGABLE: Certificados + registro de evidencia Formación documentada para que su equipo comprenda y aplique la ley en su trabajo diario. - Taller presencial o remoto para todo el personal - Módulos específicos: RRHH, ventas, tecnología, dirección - Registro de asistencia y evaluación por participante - Certificado individual de capacitación - Material de apoyo y guías de referencia rápida |
| --- | --- |

04 · PLAN DE TRABAJO

Roadmap hacia diciembre 2026

El proceso de adecuación se estructura en 6 fases secuenciales. Cada fase tiene un entregable verificable que sirve como evidencia ante la Agencia. Las fases pueden adaptarse al calendario y recursos de su organización.

| 01 | Diagnóstico GAP Semanas 1–4 | - Inventario de datos personales por sistema - Evaluación de brechas vs. Ley 21.719 y DS 662 - Score de madurez y riesgos prioritarios - Entregable: Informe GAP + roadmap personalizado |
| --- | --- | --- |

| 02 | Fundamentos legales Meses 2–3 | - Política de tratamiento de datos actualizada y publicada - EPD designado formalmente - Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) inicial - Entregable: Política + RAT + designación EPD |
| --- | --- | --- |

| 03 | Contratos DPA Mes 3–4 | - Inventario de proveedores que tratan datos - DPA firmado con el 100% de encargados - Revisión de cláusulas de transferencias internacionales (TIDP) - Entregable: Contratos DPA firmados |
| --- | --- | --- |

| 04 | Controles técnicos DS 662 Mes 4–5 | - MFA en todos los sistemas con datos personales - Cifrado en reposo (AES-256) y en tránsito (TLS 1.3) - Logs de auditoría habilitados con retención 5 años - Canal ARCOP técnico operativo - Entregable: Controles implementados y documentados |
| --- | --- | --- |

| 05 | Capacitación Mes 5 | - Talleres para 100% del personal con acceso a datos - Módulos por rol: RRHH, ventas, TI, dirección - Evaluación y certificación individual - Entregable: Registro + certificados de capacitación |
| --- | --- | --- |

| 06 | Auditoría y cierre Mes 6 | - Auditoría interna de cumplimiento completo - Declaración formal del EPD - Corrección de brechas residuales - Entregable: Informe de auditoría + declaración EPD |
| --- | --- | --- |

05 · POR QUÉ SHELLTI

Compliance que se puede demostrar

| Equipo multidisciplinario Integramos perfiles legales, técnicos y de gestión en un mismo equipo. La adecuación a la Ley 21.719 no puede hacerse solo desde lo legal ni solo desde TI — requiere los tres en coordinación. | Foco en evidencia operativa No entregamos documentos que quedan en un cajón. Construimos evidencia que funciona cuando la Agencia fiscaliza: logs datados, contratos firmados, capacitaciones registradas. |
| --- | --- |
| Escalable según su tamaño Trabajamos con PYMEs y empresas medianas con la misma rigurosidad. Los servicios se dimensionan al volumen de datos, sistemas y presupuesto de cada organización. | Continuidad post-implementación El cumplimiento no termina en diciembre 2026. El servicio de EPD y el monitoreo continuo aseguran que su organización mantenga el estándar ante cambios regulatorios y nuevos requerimientos. |

Marco técnico de referencia

La propuesta se basa en el mismo marco que la presentación técnica de ShellTI y contempla el cumplimiento coordinado de:

| Marco Legal - Ley 21.719 — todos los artículos aplicables - Decreto Supremo N° 662 — controles técnicos - Transferencias internacionales (TIDP/CCM) - Evaluación de impacto DPIA/EIPD | Marco Técnico - ISO/IEC 27001:2022 — seguridad demostrable - MFA + cifrado AES-256 + TLS 1.3 - Logs de auditoría 5 años - Gestión de identidad y acceso | Marco Operacional - Ley Marco de Ciberseguridad - Canal ARCOP con trazabilidad - Protocolo de brechas 72 horas - Registro de actividades (RAT) |
| --- | --- | --- |

06 · PRÓXIMOS PASOS

Cómo avanzar

| 1 | Revisión de la propuesta por parte de su equipo y resolución de consultas con nuestro equipo. |
| --- | --- |
| 2 | Reunión de alineamiento (presencial o remota) para ajustar alcance, fases y calendario según su realidad organizacional. |
| 3 | Firma de Acuerdo Marco de Servicios (AMS) con cláusulas de confidencialidad y protección de datos. |
| 4 | Kick-off del Diagnóstico GAP — primera entrega en 4 semanas. |

Diciembre 2026 se acerca.

El mejor momento para empezar fue ayer. El segundo mejor momento es hoy.

| ShellTI Technology Consultancy www.shellti.com contacto@shellti.com | Esta propuesta tiene vigencia de 30 días desde su emisión. Los servicios están sujetos a disponibilidad de agenda y firma de AMS. |
| --- | --- |